#### Identificação

| Data: | 20/10/2026 | Início: | 7h | Término: | 8h40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: | Na faculdade |  |  | Redator: | Fábio Henrique S. Barros |
| Projeto: | HobbyHub |  |  |  |  |

| Participantes | Presente | Área / Empresa | Telefone | E-mail | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Alisson da Silva Moura | Sim | Desenvolvedor | 19994780639 | m.alisson@aluno.ifsp.edu.br |  |
| - Camilly Lima Sampaio | Sim | Desenvolvedor | 19996496980 | camilly.sampaio@aluno.ifsp.edu.br |  |
| - Fábio Henrique S. Barros | Sim | Scrum Master | 19987802784 | barros.fabio@aluno.ifsp.edu.br |  |
| - Pedro Henrique N. Melo | Sim | Product Owner | 19971348591 | melo.nascimento@aluno.ifsp.edu.br |  |
| - Vitória B. Galliac | Sim | Desenvolvedor | 19981753388 | galliac.vitoria@aluno.ifsp.edu.br |  |

#### OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo definir a sequência, os responsáveis e o fluxo de integração dos casos de uso restantes, preparando o incremento para a apresentação da construção em 09/11/2026. A base de trabalho parte da versão integrada que contém UC05.

#### ASSUNTOS

Foi definido avançar um caso por vez, em branch própria da issue baseada no develop atualizado. Cada caso segue para PR no submódulo; após o merge, a referência de 3.Implementacao é atualizada por PR no projeto principal. A base integrada será atualizada antes do próximo caso.

| N° | Assunto/Pergunta |
| --- | --- |
| 1 | UC01 — Cadastrar — Camilly — issue #13 |
| 2 | UC02 — Realizar login — Pedro — issue #14 |
| 3 | UC03 — Editar Perfil — Pedro — issue #15; após UC02 |
| 4 | UC04 — Visualizar Perfil — Vitória — issue #16 |
| 5 | UC08 — Manter Tags — Alisson — issue #18 |
| 6 | UC06 — Visualizar Posts — Fábio — issue #20; após UC04 e UC08 |
| 7 | UC07 — Manter Posts — Fábio — issue #19; após UC06 |

#### Pendências

Concluir e integrar os casos na ordem definida; revisar cada checkpoint antes de preparar o seguinte.

| N° | Pendência | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integrar os sete casos na sequência aprovada e atualizar o gabarito após cada merge. | Responsáveis das issues | Até 09/11/2026 |
| 2 | Validar a versão integrada para a apresentação da construção. | Equipe HobbyHub | 09/11/2026 |

#### Próxima Reunião

Agendada para 29/10/2026.